招 标 文 件

招标文件编号：GX-V2022118

**一**、 项目名称：成品机组防雨棚。

**二、** 工程内容：搭建防雨棚

**三、** 工程地址：石家庄高新技术产业开发区裕华东路375号国祥公司院内；

**四、** 承包方式：包工包料。

**五、** 发包范围：招标文件(1份)、技术要求(2张)；

 **投标单位须在领取招标文件时查看施工现场**。

**六、** 质量标准：达到现行国家验评标准合格等级。

**七、** 投标单位资质要求：建筑及钢结构工程资质。

**八、** 施工工期：60日历天（每延期一天罚款500元）。

**九、** 投标有效期：30天（日历天）

**十、** 投标保证金：人民币500.00元（伍佰圆整）；投标单位在投标有效期内撤回其投标文件或中标单位未能在规定时间签订合同或协议时，投标保证金将被没收。

**十一、**投标文件一份。

**十二、**投标文件递交截止时间：2022年11月11日上午9：00（北京时间）。

**十三、**投标文件递交地点：石家庄高新技术产业开发区裕华东路375号国祥公司综合办公楼接待室。

**十四、**开标时间及地点：2022年11月11日上午9:10点在国祥公司综合办公楼接待室。

**十五、**本合同采用合同总价（中标价）一次性包死方式，除设计变更外，合同总价不予调整。投标报价应包含完成招标内容所需的人工费、机械费、材料费、规费、税金、利润、垃圾清运费等全部费用。

**十六、**投标资格文件：

1、企业法人营业执照副本

2、安全生产许可证

以上证书在投标文件中附复印件，开标现场准备原件备查；未出示以上原件者，按废标处理。

**十七、**投标文件技术部分应包含以下内容：

1、主要技术措施

2、质量保证措施

3、施工进度计划及进度保证措施

4、安全生产、文明施工保证措施

5、机械、设备投入计划

6、项目管理组织机构及施工人员投入计划，至少应包括项目经理、技术负责人、质量检验员、安全员；

7、法人代表受权委托书

**十八、**招标文件的解释：

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，应在2022年11月9日以前以书面通知招标单位，招标单位选择有必要恢复的问题将以书面形式予以答复。

**十九、**评标：

开标时评标小组组织公司相关部门人员参加评标，先评技术部分，技术标通过后进行价格的评审，通过议价的方式确定最低中标价格（最低价格中标）。

**二十、**付款方式：

全部工程完工验收合格后20天内凭发票支付工程款的95%，余5%质量保证金在验收合格一年后无质量问题时支付。

**二十一、**合同书的签订：

中标单位在接到中标通知后5日内与招标单位联系签订合同，如果因中标单位原因不能够按时签订合同，招标单位有权选择其他投标单位进行谈判、签署合同。

**二十二、** 咨询电话：0311-89912743

传 真：0311-89912747

石家庄国祥运输设备有限公司

2022年11月3日